***My Company Logo***

**Document Title**

***Document Subject***

*[Type the abstract of the document here:]*

**Table of contents**

[**1.**](#_gjdgxs) **Giới thiệu dự án 4**

[**2.**](#_30j0zll) **Các nhân sự tham gia dự án 4**

[2.1.](#_1fob9te) Thông tin liên hệ phía khách hàng 4

[2.2.](#_3znysh7) Thông tin liên hệ phía công ty 4

[2.3.](#_2et92p0) Phân chia vai trò của thành viên dự án và khách hàng 4

[**3.**](#_3dy6vkm) **Khảo sát dự án 4**

[3.1.](#_1t3h5sf) Yêu cầu khách hàng 4

[3.2.](#_4d34og8) Mô hình hoạt động hiện thời – nghiệp vụ 4

[3.3.](#_2s8eyo1) Mô hình hoạt động dự kiến sau khi áp dụng sản phẩm mới 4

[3.4.](#_17dp8vu) Phân tích ưu điểm/nhược điểm/lợi ích khách hàng 4

[**4.**](#_3rdcrjn) **Ước lượng 4**

[4.1.](#_26in1rg) Ước lượng tính năng 4

[4.2.](#_lnxbz9) Ước lượng cách tích hợp hệ thống 4

[4.3.](#_35nkun2) Ước lượng thời gian 4

[4.4.](#_1ksv4uv) Ước lượng rủi ro 4

[4.5.](#_44sinio) Xác định các hạng mục kiểm thử 4

[4.6.](#_2jxsxqh) Ước lượng cách thức triển khai/cài đặt 4

[**5.**](#_z337ya) **Ước lượng giá thành 4**

[**6.**](#_3j2qqm3) **Phân chia các giai đoạn chính 5**

[**7.**](#_1y810tw) **Phân tích thiết kế 5**

[7.1.](#_4i7ojhp) Mô hình tích hợp phần cứng/phần mềm 5

[7.2.](#_2xcytpi) Giao diện 5

[7.3.](#_1ci93xb) Cơ sở dữ liệu 5

[7.4.](#_3whwml4) Mạng 5

[7.5.](#_2bn6wsx) Tương tác người dùng 5

[7.6.](#_qsh70q) Đặc tả giao diện API (interface) 5

[7.7.](#_3as4poj) Bảo mật 5

[7.8.](#_1pxezwc) Sao lưu phục hồi 5

[7.9.](#_49x2ik5) Chuyển đổi dữ liệu 5

[**8.**](#_2p2csry) **Danh mục tài liệu liên quan 5**

**Phiên bản tài liệu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày lập | Mô tả thay đổi | Phiên bản | Người lập | Người duyệt |
| 15/09/2018 | Cập nhật thông tin khách hàng và yêu cầu dự án | 0.1 | Lê Hoàng Tuấn | Trần Thị Hải Hà |
| 18/09/2018 | Cập nhật ước lượng dự án | 0.2 | Nguyễn Văn Doãn | Trần Thị Hải Hà |
| 5/10/2018 | Cập nhật các giai đoạn chính của dự án, phân tích thiết kế hệ thống | 1.0 | Nguyễn Văn Đức | Trần Thị Hải Hà |
| 30/11/2018 | Chỉnh sửa một số phân tích thiết kế | 2.0 | Nguyễn Văn Đức | Trần Thị Hải Hà |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Giới thiệu dự án

Dự án quản lý quán cà phê: Xây dựng hệ thống website quản lý quán cà phê trực tuyến.

Hệ thống quản lý quán cà phê giúp cho việc quản lý quán cà phê được trực tuyến nhằm đơn giản hóa và tối ưu hóa việc quản lý quán cà phê so với việc làm thủ công. Cho phép người dùng quản lý cửa hàng, quản lý kho, quản lý hóa đơn, quản lý chấm công,…

# Các nhân sự tham gia dự án

## Thông tin liên hệ phía khách hàng

Công ty: A+ Coffee  
Địa chỉ: Số 1 – Đại Cồ Việt – Hai Bà Trưng – Hà Nội  
Điện thoại: 024 3762 7891  
Fax: 024 3762 9746  
Email: bkgroupmail@apluscoffee.com  
Đại diện:

* Ông Ngô Lam Trung: Giám đốc chuỗi cửa hàng A+ Coffee
* Bà Nguyễn Thị Mai: Quản lý cửa hàng

## Thông tin liên hệ phía công ty

Công ty: BK Inc

Địa chỉ: A17 Tạ Quang Bửu – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: 09436230870

Fax: 0423062871

Đại diện:

* Ông Hoàng Minh Sơn: Giám đốc công ty BK inc
* Ông Nguyễn Đức Tiến: Quản lý dự án

## Phân chia vai trò của thành viên dự án và khách hàng

1. Thành viên phía dự án

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thành viên | Vai trò | Tel | Mail | Kĩ năng |
| 1 | Nguyễn Đức Tiến | Quản lý dự án |  | ... | Quản lý, giao tiếp tốt |
| 2 | Lê Hoàng Tuấn | Leader |  | ... | Hệ nhúng |
| 3 | Nguyễn Văn Doãn | Lập trình viên |  |  |  |
| 4 | Nguyễn Văn Đức | Lập trình viên |  | ... | Kỹ tính |
| 5 | Trần Thị Hải Hà | Tester |  |  |  |

1. Thành viên phía khách hàng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Người liên hệ | Vai trò | Tel | Mail | Ghi chú |
| 1 | Đinh Văn Tứ | ... | ... | High | High |
| 2 | An Văn Nam | ... | ... | Medium | CC |
| 3 | Lại Khương Sáu | ... | ... | CC | CC |


# Khảo sát dự án

## Yêu cầu khách hàng


* Giao diện: Đơn giản, đẹp, dễ sử dụng
* Tính năng:
  + Có thể truy cập ở bất kì đâu, chỉ cần thiết bị có kết nối internet.
  + Cho phép giám đốc có thể giám sát được mọi hoạt động, tình hình của các cửa hàng, thống kê doanh thu lợi nhuận theo tháng, quý, năm.
  + Cho phép quản lý cửa hàng có thể quản lý được nhân viên, kho, lập báo cáo.
  + Cho phép nhân viên quản lý thông tin cá nhân, xem lịch chấm công, lương biểu hàng tháng.
  + Cho phép bồi bàn gọi món trên hệ thống
  + Cho phép thu ngân lập hóa đơn, xử lý hóa đơn.
* Độ tin cậy: Đảm bảo việc bảo mật thông tin của công ty, nhân viên và khách hàng.

## Mô hình hoạt động hiện thời – nghiệp vụ

Công ty hoạt động thủ công theo mô hình như trong hình vẽ:



## Mô hình hoạt động dự kiến sau khi áp dụng sản phẩm mới



## Phân tích ưu điểm/nhược điểm/lợi ích khách hàng

* Ưu điểm:
  + Khách hàng có tiềm lực kinh tế
  + Phía khách hàng đã có mô hình hoạt động tương đối rõ ràng.
  + Lượng truy cập hệ thống không quá lớn do không có yêu cầu bán hàng online.
  + Khách hàng vui vẻ, hợp tác
* Nhược điểm:
  + Không có sẵn cơ sở dữ liệu
  + Quản lý cửa hàng phải xử lý quá nhiều công việc
  + Không cần yêu cầu quá nhiều về giao diện do hệ thống sử dụng chủ yếu cho nội bộ công ty
* Lợi ích:
  + Có thể phát triển dự án thành hệ thống thêm phần bán hàng online.
  + Có thể bán sản phẩm cho các chuỗi cửa hàng khác